IV.1. INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

Judeţul Dâmboviţa dispune de o reţea de drumuri publice clasificate după cum urmează :

- drumuri naţionale şi autostrăzi	L = 	307 km   Poduri ( 85 buc/3544 ml

- drumuri judeţene 			L = 	807 km   Poduri ( 163 buc/5360 ml

- drumuri comunale			L = 	696 km   Poduri ( 89 buc/3060 ml

Administrarea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale revine, conform prevederilor OG 43/97 privind regimul juridic al drumurilor aprobată prin Legea nr. 82/98, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Consiliilor Judeţene, respectiv  Consiliilor Locale.

Amintim şi că la nivelul localităţilor judeţului Dâmboviţa mai sunt cca. 3.500 km drumuri locale, străzi, drumuri de exploatare  aflate  în administrarea consiliilor locale pe raza cărora se desfăşoară.

Administrarea drumurilor de interes judeţean dar şi a celor comunale transmise instituţiei noastre în baza unor acorduri de  asociere cu autorităţile publice locale  se realizează pe baza hotărârilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa  pentru lucrările de investiţii şi totodată pe baza programelor de reparaţii şi întreţinere aprobate la nivelul ordonatorului principal de credite prin intermediul unor agenţi economici contractanţi conform prevederilor legale în domeniul achiziţiilor.

- PERIOADA IULIE 2008-DECEMBRIE 2008

A.1. Lucrări şi servicii de drumuri şi poduri cu finanţare din buget şi T.V.A.

Valoare totală program anual : 	36.716 mii  lei din  care :

Lucrări şi servicii de investiţii 	             2.490 mii  lei

Valoare program Sem. II 	                     18.163 mii  lei

Activităţi principale executate

Realizările pe tipuri de activităţi au fost  :

- Îmbrăcăminţi asfaltice uşoare (IAU) 18,6 km în localităţi precum: Râul Alb, Crângurile, Văcăreşti, Sălcioara, Nucet, Finta, Corneşti, Poiana, Dragodana, Brezoaiele, Petreşti, Răscăeţi, etc.

Drumurile publice aferente au fost : DJ 702 A, DJ 711 A, DJ 722, DJ 712 A, DJ 723, DJ 503, DJ 720 A, DJ 101 G, DJ 711 D, DJ 721 A, DJ 720 A, DJ 601 A, DJ 702 F, DC 11 A, DC 52 A etc.

- Tratamente bituminoase 60,7 km în localităţi precum: Răcari, Crângurile, Văcăreşti, Sălcioara, Nucet, Morteni, Petreşti, Dragomireşti, Gura Ocniţei, Tătărani, etc. pe drumurile  DJ 702 A, DJ 711 A, DJ 722 , etc.

- Covoare asfaltice 	7,6 km în localităţi ca Braniştea, Titu, Ulmi, Hulubeşti, Petreşti, etc. pe drumurile DJ 701 A, DJ 711, DJ 702 A , DJ 702 F , etc.

- Reparaţii suprafeţe asfaltate pe 65,9 km în localităţi ca: Niculeşti, Glodeni, Finta, Petreşti, Vişina, Şelaru, Vulcana Pandele, Vulcana-Băi, Gura Ocniţei, Moreni, aferente DJ 721, DJ 710 B, DJ 716, DJ 720 A, DJ 611, DJ 721, DJ 503, DJ 702 F

- Modernizarea DJ 710 Bezdead – Costişata pe o lungime de cca. 1,067 km şi de reparaţii prin covoare asfaltice pe cca. 0,8 km

- Execuţie  lucrări la podul peste Cricovul Dulce la Moreni - lucrări în continuare

Programul  valoric anual defalcat

Menţionăm că programul fizic al lucrărilor aprobat  în anul 2008 a fost realizat dar fondurile aferente nu au fost  constituite, astfel încât datoriile Consiliului Judeţean Dâmboviţa către diverşi agenţi economici au fost de cca. 5.000 mii lei  acestea fiind achitate prin bugetul 2009.

ACTIVITĂŢI REPREZENTATIVE

1. - reabilitarea în totalitate a DJ 601 A Slobozia Moară –Brezoaele –Limită judeţ Giurgiu

2. - reabilitarea sectorului Ioneşti –Autostradă din DJ 702 F

3. - reabilitarea DJ 702 F în comuna Răscăeţi (2,5 km) printr-o soluţie  modernă de stabilizare cu enzime organice

4. - iniţierea activităţilor de reabilitare a DJ 503 la Scheiu prin stabilizarea cu lianţi hidraulici şi execuţia primului strat de asfalt pe 4,5 km aceleaşi lucrări fiind executate şi pe 2,5 km din DJ 720 A la Finta –Postârnacu

5. - semnarea contractului  de execuţie şi emiterea ordinului de începere pentru obiectivul cu finanţare din programul Phare 2005 - ,,Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regional pe traseul Pucioasa –Vârfuri-Valea Lungă-Iedera-Moreni-I.L. Caragiale prin reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene DJ 710 şi DJ 710 A,,

- menţinerea sub circulaţie a DJ 714 Glod-Peştera în toată perioada anului

6. - finalizarea procedurilor de achiziţie la obiectivul Phare 2005 - ,,Reabilitare Pod Potlogi pe DJ 711 A,,.

Grafic comparativ al principalelor realizări fizice pe tipuri de activităţi

A.2. Lucrări cuprinse în programul de pietruire şi asfaltare drumuri conform HG 577/1997

Programul valoric aprobat în anul 2008 de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a fost de 3.130 mii lei pentru continuarea unor lucrări de asfaltare şi iniţierea altora noi aceste activităţi însumând  17,6 km.

În semestrul II 2008 au fost realizaţi 12 km de îmbrăcăminţi asfaltice, valoarea fondurilor utilizate fiind de 1.980 mii lei .

Localităţile beneficiare şi drumurile publice aferente au fost: Vişineşti, Poiana, Doiceşti, Şotânga, Mogoşani, Corneşti, Perşinari, Vulcana Pandele, Lucieni, Produleşti respectiv DC 7, DC 54, DC 73, DC 34 A, DC 142, DC 64 A şi străzi principale .

Ponderea valorică a sumelor alocate în semestrul I şi semestrul II 2008

- Perioada IANUARIE 2009-IULIE 2009

B.1. Programul lucrărilor de reparaţii, întreţinere şi investiţii cu fonduri de la Buget şi T.V.A.

Valoare  totală program: 28.255 mii lei  la care se adaugă un program de:  9.509 mii lei pentru lucrările de investiţii.

B.1.1. În Semestrul I 2009  programul valoric realizat a fost de 17.736 mii lei structura  activităţilor principale fiind:

Realizările fizice importante ale Semestrului I 2009 sunt :

  - Execuţia lucrărilor în continuare programate în cadrul Proiectului Phare 2005 – ,,Drumul nordului((, punerea în funcţiune fiind în martie 2010

  - Execuţia lucrărilor la Podul Potlogi în cadrul Proiectului Phare 2005

  - Reabilitarea în totalitate a DJ 702 E Găeşti-Cobia prin activităţi de tratamente bituminoase şi semnalizare rutieră	- 11 km

  - Reabilitarea în totalitate a DJ712 a Râul alb –Gura Bărbuleţu prin tratamente bituminoase				- 8 km

  - Reabilitarea a 2,5 km din DJ 720 A (stratul II ) Postârnacu-Finta

  - Reabilitarea a 4,5 km din DJ 503  (stratul II ) în Comuna Şelaru

  - Reabilitarea a 1 km din DJ 711 B  (stratul II ) în satul Racoviţa comuna Bucşani

  - Modernizarea a 3  km din DJ 721 A în satul Burduca , comuna Dragodana

  - Continuarea lucrărilor la podul peste Cricovul Dulce la Moreni stadiul fizic fiind de 95%

  - Semnalizare rutieră

B.2. Programul lucrărilor de pietruire şi asfaltare conform HG 577/97

Pentru anul 2009 valoarea programului total aprobat este de 18.000 mii lei din care  6.000 mii credit bugetar şi 12.000 mii credit de angajament , obiectivele cuprinse în program fiind aferente la 36 localităţi .

În semestrul I 2009 fondurile transmise Consiliului Judeţean Dâmboviţa de către Ministerul Dezvoltării Regionale  şi Locuinţei au fost de 5.373 mii lei sumele repartizate către Consiliile locale fiind de 3.800 mii lei acestea fiind utilizate la finalizarea lucrărilor de asfaltare în continuare din anul 2008 dintre care amintim:

- DC 7 la Vişineşti 			5,1  km

- DC 54 la Poiana 			1      km

- DC 73 la Mogoşani		1,17 km

- DC 34 A la Corneşti		2,3   km

- DC 142 la Doiceşti şi Şotânga 	2,12 km

- DC 64 A la Perşinari		2,10 km

TOTAL	                               13,79 km

Celelalte obiective din program se află în derulare privind procedurile de achiziţie şi execuţie.

În acelaşi sens a fost solicitată Ministerului  Dezvoltării Regionale şi Locuinţei suplimentarea programului anual cu 7.900 mii lei atât pentru obiectivele noi cât şi pentru lucrări în continuare urmând ca la momentul aprobării să se iniţieze procedurile de contractare.

De asemenea, în perioada de referinţă, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a continuat politica de sprijinire a administraţiilor publice locale din judeţ pentru realizarea de investiţii în infrastructura rutieră din mediul rural, respectiv, drumuri comunale, străzi periurbane, poduri, podeţe, etc

Astfel, în 2009 au fost alocate fonduri pentru următoarele lucrări care fac obiectul unor contracte de asociere, încheiate în  2007, între CJD şi consiliile locale Răzvad, Corneşti, Moreni:					alocări CJD,	2009

- modernizare DC 69 Costeşti-Vale-DN7 (2,87km)						    100.000    lei

- reparaţii şi tratamente pe DC 109-limită judeţ Prahova-Postârnacu (1km)		      15.000     lei

- pod peste pârâul Cricovul Dulce (Moreni)							1.463.107,9 lei

Totodată, în perioada septembrie 2008-iulie 2009, CJD a încheiat noi contracte de asociere cu consiliile locale Titu, Ludeşti şi Consiliul Judeţean Prahova pentru obiectivele:							alocări CJD,	2009

- refacere străzi oraşul Titu + reabilitarea şi modernizarea DJ 701şi DJ 701A	           2.029.143,6  lei

- pod peste râul Potop										documentaţie în curs de aprob. la ADR Sud M

- reabilitare DJ 101GTătărani-Sirna-Habud-Crivăţu(DN 1A)				contract de finanţare semnat (fonduri UE)

- reabilitare DJ 713 Sinaia Cuibul Dorului-Şaua Dichiului					documentaţie aprobată la ADR Sud M